| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 扬子洲地区2017年度目标任务考核奖励经费 目标、控违任务奖励性补助经费目标、控违任务奖励性补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 东湖区扬子洲镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 东湖区扬子洲镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 348 | 348 |  | 368.191831 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 348 | 348 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬子洲地区违法建设零增长以及农村生活垃圾无害化处理率100%。 |  |  |  |  |  | 扬子洲地区违法建设零增长以及农村生活垃圾无害化处理率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 新增违建拆除率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 辖区面积清洁率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 违建拆除后复建数量 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境整治后效果 |  |  | 非常干净 | 一般干净 | 5 |  | 4 |  | 村民爱护环境意识薄弱需进一步加大宣传力度 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 拆违及时性 |  |  | 3天内拆除 | 存在超时拆除 | 3 |  | 2 |  | 村民阻拆，需进一步加大执法力度 |  |
|  |  |  | 卫生整治及时性 |  |  | 3天内整治到位 | 3天内整治到位 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 每平方米拆违费 |  |  | 不超过50元/平方米 | 30元/平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人工、工时、机械物质等费用利用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 减少未来开发成本 |  |  | 无新增违建 | 无新增违建 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为未来规划奠基 |  |  | 无新增违建 | 无新增违建 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 营造更好的环境 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 整体环境得到提升 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来发展空间 |  |  | 无新增违建 | 无新增违建 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 人与自然和谐 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：群众满意度调查 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 8 |  | 少部分群众对控违和环境整治工作理解不够透彻，需加大宣传力度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |